COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di Arezzo

GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 19.11.2012                                                      REG. VERBALI N. 85

# ORIGINALE

____________________________________________________________________

L'anno duemiladodici, alle ore 18,00 del giorno dodici del mese di novembre presso la sede del Comune, convocata con le modalità previste dallo Statuto, la Giunta si è riunita sotto la Presidenza di Renzetti Paolo Sindaco, con la presenza dei seguenti Assessori:

|  | Biondi Leonello | Pres. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mugnai Sara | Pres. |  |
|  | Grifagni Andrea | Pres. |  |
|  | Polverini Claudio | Pres. |  |

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale Dott. Saccà Fabio Maria.

IL PRESIDENTE

Accertata la presenza del numero legale con le modalità previste dallo Statuto, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PEDONALE IN LOC. GUALCHIERE – PRESA ATTO CREL.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 07.07.2008 con la quale si approvava il Progetto preliminare e definitivo dei lavori in oggetto con il seguente quadro economico:

RICHIAMATA la determinazione n. 942/2008 con la quale si approvava il Progetto esecutivo degli stessi.

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 943 del 27.09.2008 i lavori di cui in oggetto sono stati affidati alla Ditta MICS srl  con sede in Ponte a Poppi (AR), per l’importo di € 9.832,80 (compresi oneri per la sicurezza), come da seguente quadro economico:

RILEVATO:

- che in data 27.11.2008 avveniva la consegna lavori.

- che i lavori non hanno subito sospensioni e riprese.

- Che in data 22.12.2008 è stata accertata la conclusione dei lavori.

DATO ATTO che, a seguito di sopralluogo congiunto tra la Ditta ed il responsabile dell’area Geom. Alberto Donato Sereni in data 30 settembre 2010 alla medesima data è stato redatto lo stato finale dei lavori, ammontante a complessivi € 8.938,89.

DATO ATTO che l’ufficio ha pubblicato avviso ad apponendum presso l’Albo Pretorio del Comune dal 23.10.2009 al 06.11.2009, senza che nessuno abbia avanzato credito o contenzioso nei confronti dell’impresa M.I.-C.S. srl.

VISTI:

1 - il Certificato di regolare Esecuzione dei Lavori  redatto dal Direttore dei Lavori e progettista.

2 - il quadro economico del CREL:

| Per lavori realizzati compreso iva | € | 9.832,78 |
| --- | --- | --- |
| TOTALE COMPLESSIVO | € | 9.832,78 |
| Acconti già emessi | € | 0,00 |
| Totale credito netto | € | 9.832,78 |

RILEVATO altresì che il quadro economico finale concorda con gli impegni effettuati e che risultano a credito dell’impresa € 9.832,78.

DATO ATTO che ai sensi dell’ art.141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06, nel caso di lavori di importo inferiore a 500.000 Euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione dei lavori;

VISTO l’art.141, comma 3 D.lgs 163/2006;

RICHIAMATI gli artt. 48 e 107 del D.Lgs. n.267/00;

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati resi i pareri favorevoli di regolarità  tecnica e contabile resi ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma  1 del D. Lgs. n. 267/00, pareri allegati all’originale;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE  ESPRESSA IN FORMA PALESE

### DELIBERA

- di prendere atto che il quadro economico finale del CREL dei lavori di “Realizzazione marciapiede in loc. Gualchiere” è il seguente:

| Per lavori realizzati compreso iva | € | 9.832,78 |
| --- | --- | --- |
| TOTALE COMPLESSIVO | € | 9.832,78 |
| Acconti già emessi | € | 0,00 |
| Totale credito netto | € | 9.832,78 |

- di prendere atto altresì del certificato di regolare esecuzione dei lavori indicati in oggetto, presentato dal progettista e direttore dei lavori;

- di dare atto che risultano a credito dell’impresa € 9.832,78;

- di richiedere all’amministrazione provinciale il rimborso delle somme anticipate (entrata cap. 7430.63);

- di demandare alla competenza del Responsabile del servizio l’assunzione di eventuali provvedimenti, successivi all’adozione della presente, inclusa la liquidazione delle somme spettanti al responsabile del procedimento, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii..

DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON SUCCESSIVA ED UNANIME FAVOREVOLE VOTAZIONE, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ART. 134 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000, DISPONENDO ALTRESI’ LA COMUNICAZIONE IN ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI EX ART. 125 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Renzetti Paolo)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Sacca’ Fabio Maria)

_______________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. ___ del  18.12.2012

Il sottoscritto, in base  ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi  affissa  il 18.12.2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò 18.12.2012

###### IL SEGRETARIO COMUNALE

(Saccà Fabio Maria)

________________________________________________________________________________

###### CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI

___

|_x_| Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Comunicato ai capigruppo consiliari con nota n.  6806  del 18.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Saccà Fabio Maria)

________________________________________________________________________________

Divenuto esecutivo in data  __________ per decorrenza termini (art.  134, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

Castel San Niccolò lì __________

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Saccà Fabio Maria)

_______________________________________________________________________________

da trasmettere ai seguenti uffici: ragioneria, tecnico, inventario.