COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di Arezzo

GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 21.01.2013                                                          REG. VERBALI N. 1

# ORIGINALE

____________________________________________________________________

L'anno duemilatredici, alle ore 17,00 del giorno ventuno del mese di gennaio presso la sede del Comune, convocata con le modalità previste dallo Statuto, la Giunta si è riunita sotto la Presidenza di Renzetti Paolo Sindaco, con la presenza dei seguenti Assessori:

|  | Biondi Leonello | Ass |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mugnai Sara | Ass. |  |
|  | Grifagni Andrea | Pres. |  |
|  | Polverini Claudio | Pres. |  |

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale Dott. Saccà Fabio Maria.

IL PRESIDENTE

Accertata la presenza del numero legale con le modalità previste dallo Statuto, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

LAVORI DI AMPLIAMENTO LOCULI CIMITERO DI SAN PANCRAZIO, NEL COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO’– CUP: H78H05000050004 – APPROVAZIONE CREL.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 1334 del 16.12.2005, veniva individuato l’arch. Roberta Fabbrini quale professionista esterno a cui affidare l’incarico di progettazione, ricorrendo per tale attività alla concessione di un prestito di € 7.121,57, mediante la Cassa DDPP;

- con deliberazione CC n. 34 del 29.09.2008 si approvava la modifica al Piano delle opere 2008/10 ed elenco annuale 2008.

- Con delibera di G.C. n.50/ del 28/04/2006 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori  de quo dal professionista incaricato per un importo complessivo di € 35.000,00

- Con delibera di G.C. n.103/ del 05/11/2008 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori  de quo per un importo complessivo di € 35.000,00.

- con DET.  1137 del 27/11/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori  de quo per un importo complessivo di € 35.000,00  così come di segue:

CONSIDERATO che con DET. 1178 del 09/12/2009 venivano individuati gli operatori economici da invitare per la formulazione dell’offerta dei lavori de quo.

DATO ATTO che a seguito di procedura negoziata i lavori venivano aggiudicati alla Ditta Bendoni Carlo di Bendoni Marco di  Castel Focognano  per un importo di € 20.538,46 escluso Iva come di seguito indicato:

VISTA la DET n. 344/2011 con la quale veniva approvata una perizia di variata distribuzione di spesa con copertura all’interno della somma stanziata finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità e consistente principalmente in diversa quantificazione delle categorie previste e nella esecuzione del alcune opere non previste, con aumento dell’importo dei lavori di € 1.026,92 pari al 5,00% dell’importo contrattuale, e comunque inferiore alla soglia stabilita dalla vigente normativa, come risulta dal seguente prospetto:

PRESO ATTO che i lavori di cui al contratto rep. 1975/2010 eseguiti dalla Ditta sono terminati

VISTI gli atti predisposti dai Direttori dei Lavori ,  arch R. Fabbrini,   relativi allo  Stato finale dei Lavori, il certificato di regolare esecuzione  e gli atti consequenziali  di contabilità che  si allegano in copia

inerenti ai lavori de quo, concludentesi con le seguenti risultanze:

DATO ATTO che la Ditta summenzionata, a seguito di richiesta di regolarità contributiva agli enti previdenziali  ( richiesta CIP n. 20100842843426 prot. 19303726 del 24/05/2012) e successivo sollecito come da ns. prot. 3635 del 28/06/2012, non è risultata in regola con gli adempimenti contributivi.

RILEVATO che ai sensi dell’art. 4, del DPR n. 207/2010 il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto dalle amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori e stazioni appaltanti, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori in edilizia, la Cassa edile.

DATO ATTO che si è pertanto proceduto alla liquidazione della somma di € 2.164,17 agli Enti previdenziali che hanno comunicato al Comune gli importi dei quali sono creditori nei confronti della ditta summenzionata, calcolando  le somme proporzionalmente al debito maturato, nei modi di pagamento come indicati nelle note trasmesse come di seguito specificato:

DATO ATTO che ai sensi dell’ art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06, nel caso di lavori di importo inferiore a 500.000 Euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione dei lavori.

RILEVATO che il progetto medesimo prevedeva un importo destinato ad un  incentivo per la progettazione pari a € 142,94.

RICHIAMATI:

- il Regolamento Comunale per le modalità e i criteri di  assegnazione degli incentivi.

- l’art. 92 comma 5 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;

- l’art.141, comma 3 D.lgs 163/2006;

- l’art 237 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207  Regolamento di esecuzione ed attuazione del  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici  relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione   delle   direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226).

RICHIAMATI gli artt. 48 e 107 del D.Lgs. n.267/00;

### ACCERTATO che in sede istruttoria sono stati rilasciati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, parere allegati all’originale;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

- di prendere atto ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06, del conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori per l’intervento dello “AMPLIAMENTO LOCULI CIMITERO DI SAN PANCRAZIO’” presentato dal D.L., arch R. Fabbrini, allegato alla presente, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un totale di € 21.565,38 + iva al 10%;

- di dare atto che il credito residuo dell’impresa, quantificato in €  2.164,17 compreso iva al 10%, è stato utilizzato, a seguito di mancata regolarizzazione degli adempimenti assicurativi, per la liquidazione di quanto dovuto agli enti previdenziali nelle cifre sotto riportate:

- di prendere atto che i lavori di cui trattasi hanno generato l’importo complessivo per Incentivi alla Progettazione di € 129,23, che rappresenta la percentuale del 28% del 2% dell’importo dei lavori a base d’asta, di spettanza del Responsabile del Procedimento, Geom. Alberto Donato Sereni.

- di trasmettere copia della presente all’ufficio Inventario;

- di demandare alla competenza del Responsabile del servizio l’assunzione di eventuali provvedimenti, successivi all’adozione della presente, inclusa la liquidazione delle somme spettanti al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii..

DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON SUCCESSIVA ED UNANIME FAVOREVOLE VOTAZIONE, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ART. 134 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000, DISPONENDO ALTRESI’ LA COMUNICAZIONE IN ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI EX ART. 125 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Renzetti Paolo)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Sacca’ Fabio Maria)

_______________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. ___ del  11.02.2013

Il sottoscritto, in base  ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi  affissa  il 11.02.2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò 11.02.2013

###### IL SEGRETARIO COMUNALE

(Saccà Fabio Maria)

________________________________________________________________________________

###### CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI

___

|_x_| Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Comunicato ai capigruppo consiliari con nota n.  817  del 11.02.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Saccà Fabio Maria)

________________________________________________________________________________

Divenuto esecutivo in data  __________ per decorrenza termini (art.  134, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

Castel San Niccolò lì __________

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Saccà Fabio Maria)

_______________________________________________________________________________

da trasmettere ai seguenti uffici: UT, inventario, ragioneria.